Báo Cáo Tiến Độ Hàng Tuần 2

Thông Tin Chung

# -Tên Dự Án : Expense Manager App

-Tuần 2

-Ngày : 20/5-26/5

-Nhóm thực hiện:

Thành viên 1:Vi Nguyễn Việt Anh

Thành viên 2:Nguyễn Xuân Đức

Thành viên 3:Nguyễn Thị Ngọc Bích

Thành viên 4: Bùi Đức Thuận

Mục tiêu tuần này :

Nhóm hoàn thành figma và bắt đầu code phần giao diện của app

Công việc đã hoàn thành :

Nhóm đã làm xong figma và đi vào giao diện app

Thành viên 1: Vi Nguyễn Việt Anh  
Phác họa và code giao diện phần trang chủ và đăng ký đăng nhập

Thành viên 2: Nguyễn Xuân Đức

Phác họa và code giao diện phần thêm khoản thu  
Thành viên 3: Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phác họa và code giao diện phần thêm khoản chi

Thành viên 4 : Bùi Đức Thuận

Phác họa và code giao diện phần hiện thị lịch sử khoản thu chi

Vấn đề gặp phải:

Nhóm cần thống nhất về màu sắc của app .Cách giải quyết :nhóm đã tìm ra màu sắc phù hợp với app và tiến hành code giao diện

Kế hoạch tuần tới :

Nhóm cần làm xong giao diện của app và bắt đầu thực hiện chức năng

Nhận xét và đề xuất :

Nhóm đã làm xong deadline tuần này và cố gắng hoàn thiện các deadline .