Báo Cáo Tiến Độ Hàng Tuần 4

Thông Tin Chung

# -Tên Dự Án : Expense Manager App

-Tuần 4

-Ngày : 3/6-9/6

-Nhóm thực hiện:

Thành viên 1:Vi Nguyễn Việt Anh

Thành viên 2:Nguyễn Xuân Đức

Thành viên 3:Nguyễn Thị Ngọc Bích

Thành viên 4: Bùi Đức Thuận

Mục tiêu tuần này :

Nhóm hoàn thành các chức năng app và đi vào kiểm thử

Công việc đã hoàn thành :

Nhóm đã làm xong các chức năng cơ bản trong app

Thành viên 1: Vi Nguyễn Việt Anh  
code chức năng phần trang chủ và đăng ký đăng nhập.Thực hiện quản lý CSDL

Thành viên 2: Nguyễn Xuân Đức

Thực hiện code chức năng phần thêm khoản thu , các khoản thu được thêm vào CSDL  
Thành viên 3: Nguyễn Thị Ngọc Bích

Thực hiện code chức năng phần thêm khoản chi,các khoản chi được thêm vào CSDL

Thành viên 4 : Bùi Đức Thuận

Thực hiện code chức năng phần hiện thị lịch sử khoản thu chi,lấy từ CSDL ra các lịch sử khoản thu và chi hiện thị ra màn hình app

Vấn đề gặp phải:

Nhóm cần thêm csdl và để nó xuất ra được màn hình

Cách giải quyết : nhóm đã có buổi họp để cùng nhau trao dổi về vấn đề CSDL gặp phải

Kế hoạch tuần tới :

Nhóm tiến hành kiểm thử.

Nhận xét và đề xuất :

Nhóm đã làm xong deadline tuần này và cố gắng hoàn thiện các deadline .